### INFORME | Cronología y Desglose del Trabajo Realizado

#### Semana 1 (7/10/2024 – 12/10/2024)

#### Objetivo General de la Semana

Establecer una base sólida para el desarrollo del proyecto "Atlas Interactivo del Río Cauca", centrando los esfuerzos en la identificación y desglose de requisitos, la estructuración inicial del backlog del producto y la alineación de los equipos de diseño y desarrollo. Además, se buscó sentar las bases técnicas y metodológicas para garantizar un progreso ordenado y efectivo.

### 1. Actividades Realizadas

#### Desglose de Requisitos

Definición: Los requisitos son las necesidades funcionales y no funcionales que el producto debe cumplir para satisfacer las expectativas de los usuarios finales y las partes interesadas.

Proceso Implementado:

- Identificación de requisitos:

  - Se revisaron las especificaciones del cliente y documentos base para identificar las principales funcionalidades esperadas.

  - Los requisitos clave para el primer capítulo fueron:

    - Visualización de mapas interactivos con capas geográficas.

    - Navegación entre capítulos mediante botones interactivos.

    - Inclusión de narrativas textuales y contextuales sobre las regiones naturales.

- División en ítems manejables: Se aplicaron técnicas de slicing para dividir los grandes requerimientos en partes más pequeñas y claras. Esto permitió establecer prioridades y entender mejor cada componente del proyecto.

Ejemplo del desglose: Requisito inicial: "El usuario debe poder navegar entre capítulos desde el mapa interactivo."

- Historias generadas:

  - "Como usuario, quiero ver botones interactivos para acceder a cada capítulo desde el mapa principal."

  - "Como usuario, quiero que los botones resalten al pasar el cursor para indicar su funcionalidad."

  - "Como usuario, quiero regresar al mapa principal desde cualquier capítulo mediante un botón de inicio."

- Estructuración de Historias de Usuario:

  - Las historias se redactaron siguiendo el formato estándar de Rol - Acción - Beneficio, garantizando claridad y utilidad para los desarrolladores.

#### Creación del Backlog del Producto

¿Qué es un Backlog? Es una lista priorizada de funcionalidades y tareas que el equipo debe completar para lograr el objetivo del proyecto. Este artefacto se utiliza como referencia para organizar el trabajo en los sprints.

Proceso de creación:

- Consolidación inicial:

  - Las historias de usuario se añadieron al backlog en orden de prioridad.

  - Se utilizó el enfoque MoSCoW para clasificar las historias según su relevancia:

    - Must Have (Obligatorias): Funciones esenciales como navegación básica y visualización de mapas.

    - Should Have (Deseables): Funciones que mejoran la experiencia del usuario, como animaciones y efectos visuales.

    - Could Have (Opcionales): Elementos secundarios que podrían incluirse en fases posteriores.

    - Won’t Have (Excluidas): Funcionalidades no necesarias para el prototipo inicial.

- Selección de tareas iniciales:

  - Diseño del mapa base para el primer capítulo.

  - Desarrollo de prototipos para botones interactivos.

  - Configuración técnica para integrar mapas con GeoJSON y Leaflet.

#### Reuniones de Contextualización

Objetivo: Alinear al equipo en torno a los objetivos del proyecto, garantizar una comprensión compartida de los requisitos y definir el alcance inicial.

Aspectos discutidos:

- Capítulo 1:

  - El contenido se enfocará en el Valle Alto del Río Cauca, incluyendo datos sobre ecosistemas, regiones naturales y cuerpos hídricos.

  - Se acordó priorizar funcionalidades relacionadas con la visualización de capas y la navegación entre mapas.

- Uso de herramientas:

  - QGIS fue identificado como la herramienta principal para manejar datos geoespaciales.

  - GeoJSON se seleccionó como formato estándar para representar datos geográficos.

- Participación comunitaria:

  - Se estableció la importancia de incluir a las comunidades locales en etapas posteriores para validar narrativas y asegurar relevancia cultural.

Resultados:

- Creación de un documento compartido con los elementos clave del capítulo inicial.

- Priorización de actividades para el primer sprint.

### 2. Herramientas y Metodologías Utilizadas

#### Técnicas de Slicing

Definición: El slicing es una técnica que permite dividir grandes historias o requisitos en ítems más pequeños y manejables, reduciendo incertidumbre y facilitando la planificación​slicing.

Ventajas:

- Permite identificar entregables incrementales.

- Facilita la priorización y estimación de tareas.

- Reduce riesgos asociados a funcionalidades complejas.

Implementación:

- Cada funcionalidad clave del capítulo 1 se dividió en componentes independientes, asegurando que pudieran desarrollarse y probarse por separado.

### 3. Resultados y Entregables

#### Documentación Generada

- Lista inicial de requisitos traducidos a historias de usuario.

- Backlog del producto con historias organizadas y priorizadas.

#### Tareas Seleccionadas para el Primer Sprint

- Diseño del mapa base del Valle Alto del Río Cauca.

- Prototipo funcional de botones interactivos.

- Configuración técnica para probar la integración de capas GeoJSON con Leaflet.

### Semana 2 (14/10/2024 – 19/10/2024)

#### Objetivo General de la Semana

El objetivo principal de esta semana fue realizar una investigación exhaustiva sobre las tecnologías necesarias para el desarrollo del proyecto, específicamente aquellas relacionadas con la representación y manipulación de datos geoespaciales, como QGIS, GeoJSON y ArcGIS StoryMaps. Paralelamente, se avanzó en la definición inicial del modelo funcional del Atlas interactivo y se establecieron los primeros criterios técnicos para el desarrollo.

### 1. Actividades Realizadas

#### Investigación sobre Tecnologías

Herramientas analizadas:

- QGIS:

  - Software de Sistema de Información Geográfica (SIG) de código abierto, utilizado para procesar datos geoespaciales.

  - Se investigaron sus capacidades para exportar mapas en formatos compatibles, como GeoJSON y SHP.

- Aspectos clave:

  - Conversión de formatos: QGIS permite exportar capas geográficas a GeoJSON, formato necesario para integrarse con librerías web como Leaflet.js.

  - Compatibilidad: Su uso con complementos como qgis2web facilita la creación de mapas interactivos en HTML.

- GeoJSON:

  - Formato basado en JSON para representar estructuras geográficas como puntos, líneas y polígonos.

- Ventajas identificadas:

  - Fácil integración con aplicaciones web.

  - Ligero y compatible con tecnologías como Leaflet y D3.js.

  - Ideal para manipulación en tiempo real de datos geoespaciales en el navegador.

- ArcGIS StoryMaps:

  - Plataforma de ArcGIS para crear narrativas interactivas con mapas.

  - Se evaluó su uso, pero se decidió priorizar QGIS por su enfoque de código abierto y flexibilidad.

Resultados de la investigación:

- Se confirmó la viabilidad técnica de usar QGIS como principal herramienta SIG.

- GeoJSON se estableció como formato estándar para los datos geográficos en el proyecto.

#### Definición del Modelo Funcional del Atlas

¿Qué es un modelo funcional? Es una representación preliminar de cómo interactuarán los diferentes componentes del sistema. En este caso, se trató de organizar las funcionalidades clave del Atlas, dividiéndolas en módulos claros.

Proceso de definición:

- Identificación de módulos principales:

  - Mapa principal: Base del Atlas con capas geográficas activables.

  - Botones de navegación: Acceso directo a los capítulos.

  - Interacciones con capas: Activar/desactivar subcapas, hacer zoom y mostrar información detallada.

- Esquema inicial del flujo de interacción:

  - El usuario inicia en el mapa principal y puede seleccionar un capítulo o explorar diferentes capas geográficas.

  - Cada interacción (clic, zoom) desencadena una acción específica, como mostrar narrativas textuales o resaltar regiones.

- Incorporación de narrativas:

  - Se discutió cómo integrar narrativas textuales y multimedia en cada capítulo para enriquecer la experiencia del usuario.

Resultados:

- Un esquema funcional que servirá como referencia para el diseño y desarrollo del Atlas.

- Priorización de funcionalidades esenciales para las primeras iteraciones.

#### Reuniones de Equipo

Propósito: Establecer un entendimiento compartido de las tecnologías, alinearse en los objetivos del modelo funcional y definir las tareas inmediatas.

Aspectos discutidos:

- Rol de las tecnologías:

  - QGIS se posicionó como la herramienta principal para gestionar mapas.

  - GeoJSON fue ratificado como formato estándar para datos geoespaciales.

- Interacción del usuario:

  - Se detallaron las funcionalidades que ofrecerá el Atlas en el capítulo inicial.

  - Se propuso un sistema modular para organizar los elementos gráficos y de datos.

- Coordinación con diseño:

  - El equipo de diseño presentó las primeras ideas sobre la estética de los botones interactivos y el mapa principal.

Resultados:

- Asignación de tareas para profundizar en la implementación técnica de las tecnologías seleccionadas.

- Creación de una guía inicial para el diseño del interfaz de usuario.

### 2. Herramientas y Metodologías Utilizadas

#### QGIS y GeoJSON

Uso de QGIS:

- Se realizaron pruebas iniciales para exportar capas geográficas en GeoJSON.

- Se exploraron opciones para estilizar mapas directamente en QGIS antes de exportarlos.

Aplicación de GeoJSON:

- GeoJSON se probó en un entorno de desarrollo local con Leaflet.js para validar su compatibilidad y rendimiento.

#### Metodología SCRUM

Aplicación en esta etapa:

- Se organizó un sprint para investigar y validar las tecnologías clave.

- Las historias de usuario definidas en la semana anterior se desglosaron en tareas más específicas, listas para ser abordadas en iteraciones posteriores​Fundamentos Scrum-intro.

Artefactos generados:

- Backlog del Sprint: Incluyó tareas como pruebas con QGIS, configuración del entorno técnico y diseño preliminar del modelo funcional.

### 3. Resultados y Entregables

#### Pruebas Técnicas Exitosas

- Exportación de capas en QGIS:

  - Se confirmaron las capacidades de exportación de GeoJSON y SHP.

- Integración de GeoJSON con Leaflet.js:

  - Las pruebas iniciales demostraron que los mapas se renderizan correctamente en el navegador, con capacidad para agregar interacciones como zoom y etiquetas.

#### Modelo Funcional Inicial

- Módulos definidos: Mapa principal, botones de navegación y narrativas contextuales.

- Flujo de interacción preliminar: Organizó cómo los usuarios navegarán entre capítulos y capas.

#### Documentación Generada

- Guía técnica inicial sobre el uso de QGIS y GeoJSON.

- Esquema funcional del Atlas con los componentes clave organizados.

### Semana 3 (21/10/2024 – 26/10/2024)

#### Objetivo General de la Semana

El principal objetivo de esta semana fue avanzar en la consolidación del modelo funcional del Atlas interactivo, profundizar en la integración de las tecnologías seleccionadas y definir los criterios técnicos y estéticos para los mapas interactivos. Además, se inició el diseño de elementos clave como botones de navegación y se continuó el trabajo colaborativo entre los equipos de desarrollo y diseño.

### 1. Actividades Realizadas

#### Definición y Refinamiento del Modelo Funcional

Progreso realizado:

- Revisión del flujo de interacción:

  - Se ajustó el esquema funcional definido en la semana anterior, incorporando nuevas interacciones sugeridas durante las reuniones de equipo.

  - Se incluyeron transiciones entre mapas para mejorar la experiencia del usuario.

- Diseño modular de los componentes:

  - Se aplicaron principios de Atomic Design para descomponer los elementos principales en componentes más pequeños y reutilizables:

    - Átomos: Botones interactivos y etiquetas para los mapas.

    - Moléculas: Botones agrupados para navegación por capítulos.

    - Organismos: Mapas interactivos con sus capas y funcionalidades integradas.

- Interacciones básicas definidas:

  - Activación y desactivación de capas en los mapas.

  - Resaltado de regiones específicas al pasar el cursor sobre las áreas interactivas.

  - Despliegue de narrativas textuales y contextuales al hacer clic en los botones.

Resultado: Un modelo funcional más detallado, alineado con las necesidades del usuario y las capacidades técnicas del proyecto.

#### Desarrollo Inicial de Elementos Visuales

Progreso realizado:

- Diseño de botones interactivos:

  - El equipo de diseño trabajó en la estética de los botones, asegurando que fueran intuitivos y coherentes con el estilo del Atlas.

  - Se discutieron efectos visuales, como cambios de color o sombreados al pasar el cursor.

- Mapas estilizados en QGIS:

  - Se aplicaron estilos básicos a las capas de los mapas para resaltar diferencias entre regiones naturales y ecosistemas.

  - Se probaron opciones de visualización con texturas y colores graduales para representar altitudes.

- Definición de colores y tipografía:

  - Se seleccionaron paletas de colores inspiradas en el entorno natural del Valle del Cauca.

  - Se definieron tipografías legibles para etiquetas y narrativas.

Resultado: Un conjunto inicial de elementos visuales que servirán como base para los prototipos.

#### Pruebas Técnicas Avanzadas

Progreso realizado:

- Integración de GeoJSON con Leaflet.js:

  - Se realizaron pruebas exitosas de carga de capas en Leaflet.

  - Se implementaron interacciones básicas, como zoom y desplazamiento del mapa.

- Uso de QGIS para exportaciones avanzadas:

  - Se exploraron opciones de exportación con atributos personalizados para enriquecer las capas de GeoJSON.

- Simulación del entorno de desarrollo:

  - Se configuró un entorno local para probar la integración de los mapas interactivos con los datos narrativos y visuales.

Resultado: Capacidades técnicas verificadas para soportar las funcionalidades definidas.

#### Reuniones de Equipo

Propósito: Revisar el progreso técnico y visual, ajustar las prioridades y planificar las actividades para las siguientes semanas.

Aspectos discutidos:

- Progreso del modelo funcional:

  - El equipo discutió los ajustes necesarios para las transiciones y las interacciones definidas.

  - Se enfatizó la necesidad de mantener un diseño modular para facilitar la escalabilidad.

- Mapas interactivos:

  - Se debatió sobre la importancia de la claridad visual en las capas y las etiquetas.

  - Se propuso incluir un botón de reinicio para regresar al estado inicial del mapa.

- Feedback del equipo de diseño:

  - Se presentaron prototipos de botones y mapas estilizados, recibiendo comentarios positivos con sugerencias menores para ajustes.

Resultados:

- Alineación entre diseño y desarrollo.

- Definición de las tareas prioritarias para el sprint siguiente.

### 2. Herramientas y Metodologías Utilizadas

#### QGIS y GeoJSON

Avances:

- QGIS se utilizó para estilizar mapas con texturas y gradaciones de colores.

- GeoJSON permitió representar puntos y polígonos interactivos para pruebas en Leaflet.js.

Resultados: Mapas estilizados exportados en formatos listos para ser integrados al micrositio.

#### Atomic Design

Implementación:

- Los botones y etiquetas se descompusieron en elementos básicos (átomos), asegurando consistencia y reutilización en todo el proyecto.

Beneficio:

- Facilitó la planificación de tareas relacionadas con diseño y desarrollo, reduciendo el riesgo de duplicación de esfuerzos.

#### SCRUM

Aplicación:

- Durante esta semana, se trabajó en las tareas definidas en el sprint backlog.

- Las reuniones diarias ayudaron a monitorear el progreso y resolver bloqueos de manera oportuna​Fundamentos Scrum-intro.

Artefactos:

- Actualización del Product Backlog para incluir nuevas historias y ajustar prioridades.

### 3. Resultados y Entregables

#### Modelo Funcional Mejorado

- Esquema detallado de las interacciones entre mapas, botones y narrativas.

- Modularidad definida para componentes visuales y funcionales.

#### Elementos Visuales Iniciales

- Prototipos de botones interactivos con diseño funcional y atractivo.

- Mapas estilizados con colores y texturas representativas.

#### Avances Técnicos

- Integración inicial de GeoJSON y Leaflet.js.

- Configuración de un entorno de pruebas local para validar las funcionalidades.

### Semana 5 (28/10/2024 – 2/11/2024)

#### Objetivo General de la Semana

Durante esta semana, el equipo trabajó en la adopción de metodologías para estructurar el desarrollo del proyecto de manera organizada y escalable. Se introdujeron SCRUM como metodología ágil de gestión y Atomic Design como enfoque modular para el diseño de los componentes del Atlas. Además, se definieron tareas específicas en sprints y se avanzó en la planificación del cronograma.

### 1. Actividades Realizadas

#### Implementación de SCRUM

¿Qué es SCRUM? SCRUM es una metodología ágil que facilita el desarrollo incremental e iterativo de proyectos. Se basa en roles claros, eventos regulares y artefactos que ayudan a mantener la transparencia y adaptabilidad del trabajo​Fundamentos Scrum-intro.

Proceso de Implementación:

- Formación inicial del equipo en SCRUM:

  - Se realizaron sesiones de capacitación para comprender los roles (Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo), los artefactos (Pila del Producto, Pila del Sprint) y los eventos (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Retrospectiva).

- Definición de roles:

  - Scrum Master: Ilich Ernesto Verdugo Muñoz, encargado de facilitar el proceso y eliminar bloqueos.

  - Product Owner: Santiago Montaño, responsable de priorizar los objetivos del producto.

  - Equipo de Desarrollo: Compuesto por diseñadores, desarrolladores y especialistas SIG.

- Inicio del primer sprint:

  - Duración: 2 semanas (del 28/10/2024 al 11/11/2024).

  - Objetivo: Consolidar el diseño inicial de los componentes visuales y completar la integración de funcionalidades básicas en los mapas.

Artefactos generados:

- Pila del Producto: Lista priorizada de historias de usuario identificadas durante las semanas anteriores.

- Pila del Sprint: Conjunto de tareas específicas seleccionadas para el primer sprint.

#### Adopción de Atomic Design

¿Qué es Atomic Design? Atomic Design es un enfoque de diseño modular que organiza los componentes visuales y funcionales en niveles jerárquicos (átomos, moléculas, organismos, plantillas y páginas)​Fundamentos Scrum-intro.

Implementación en el proyecto:

- Identificación de componentes clave:

  - Átomos: Botones interactivos, etiquetas y elementos visuales básicos.

  - Moléculas: Conjuntos de botones para navegación entre capítulos.

  - Organismos: Mapas interactivos que combinan botones, etiquetas y narrativas.

- Prototipado inicial:

  - Se comenzaron a diseñar prototipos de átomos y moléculas en Figma.

  - Los botones se estilizaron para reflejar la identidad visual del Atlas y garantizar su funcionalidad intuitiva.

Resultados:

- Estructura modular definida para facilitar la escalabilidad del proyecto.

- Primeros prototipos funcionales de componentes básicos.

#### Planificación del Cronograma

Progreso realizado:

- Definición de hitos clave:

  - Diciembre 2024: Entrega del prototipo funcional del Capítulo 1.

  - Marzo 2025: Finalización del Atlas interactivo completo.

- Organización de tareas por semanas:

  - Se estableció un cronograma semanal para asegurar el cumplimiento de objetivos parciales.

  - Se asignaron responsables para cada tarea clave.

- Riesgos identificados:

  - Dificultades técnicas en la integración de mapas interactivos.

  - Problemas de coordinación entre diseño y desarrollo.

Resultados: Un cronograma claro y detallado para las próximas semanas, con hitos bien definidos.

#### Colaboración Interdisciplinaria

Reuniones realizadas:

- Revisión del progreso de los mapas:

  - El equipo de diseño presentó avances en la estilización de capas en QGIS.

  - Se discutió la mejor forma de representar regiones naturales y ecosistemas con texturas y colores.

- Integración de diseño y desarrollo:

  - Se analizaron las posibilidades de interacción entre los mapas y los botones, garantizando una experiencia fluida para el usuario.

- Feedback de narrativa:

  - Se validaron los textos iniciales para el capítulo 1, asegurando que fueran relevantes y culturalmente pertinentes.

Resultados:

- Alineación de objetivos entre diseño y desarrollo.

- Definición de ajustes necesarios para garantizar la calidad visual y funcional del Atlas.

### 2. Herramientas y Metodologías Utilizadas

#### Atomic Design

- Se implementó para organizar los componentes visuales en niveles jerárquicos, facilitando su reutilización y mantenimiento.

#### Notion

- Utilizado para centralizar la gestión de tareas y documentar el progreso del sprint.

### 3. Resultados y Entregables

#### Avances Técnicos y Visuales

- Prototipos iniciales de botones interactivos y etiquetas.

- Mapa estilizado del Valle Alto del Cauca con capas básicas integradas.

- Configuración de un entorno de desarrollo para pruebas con Leaflet.js.

#### Artefactos Generados

- Pila del Producto y Pila del Sprint para el primer ciclo de trabajo.

- Cronograma detallado con hitos y responsables.

#### Colaboración Mejorada

- Feedback continuo entre diseño, desarrollo y narrativas textuales.

- Alineación de expectativas para garantizar una experiencia de usuario consistente.

### Semana 6 (11/11/2024 – 16/11/2024)

#### Objetivo General de la Semana

### El objetivo principal de esta semana fue integrar los elementos diseñados en semanas anteriores en un prototipo más avanzado, consolidando funcionalidades clave como la interacción entre capas de mapas y la navegación por capítulos. Además, se realizó un trabajo intensivo en la creación de mockups en Figma para garantizar la alineación visual y funcional del Atlas.

### 1. Actividades Realizadas

#### Integración de Elementos Visuales y Funcionales

### Progreso realizado:

### Desarrollo de la estructura del prototipo:

### Se integraron los componentes visuales creados previamente (botones, etiquetas y mapas interactivos).

### Los mapas estilizados en QGIS fueron cargados en el entorno web utilizando Leaflet.js.

### Se conectaron las capas de mapas con botones de activación y desactivación.

### Interacciones definidas:

### Al hacer clic en un botón de capítulo, se despliega el mapa correspondiente con su narrativa asociada.

### Se añadieron efectos visuales como resaltado de regiones y transiciones suaves entre capas.

### Navegación básica implementada:

### Se creó un flujo que permite a los usuarios regresar al mapa principal desde cualquier capítulo.

### Se añadieron botones de navegación para explorar los capítulos iniciales.

### Resultados:

### Prototipo funcional con las interacciones básicas del Atlas integradas.

### Feedback inicial sobre la usabilidad y la claridad de las transiciones.

#### Diseño de Mockups en Figma

### Progreso realizado:

### Estructuración visual:

### Se diseñaron mockups que representan la apariencia final del Atlas, incluyendo mapas, botones y narrativas.

### Los diseños se alinearon con la identidad visual definida previamente.

### Detalles de interacciones:

### Se especificaron cómo los elementos interactuarán entre sí, asegurando coherencia entre diseño y funcionalidad.

### Los mockups incluyeron transiciones entre mapas y efectos visuales para resaltar regiones específicas.

### Revisión y retroalimentación:

### El equipo de diseño presentó los mockups al equipo de desarrollo para validar su viabilidad técnica.

### Se recibieron comentarios positivos, con ajustes menores propuestos para optimizar la legibilidad.

### Resultados:

### Mockups detallados que servirán como referencia para iteraciones posteriores.

### Mayor claridad en la relación entre diseño y funcionalidad.

#### Pruebas de Funcionalidades Avanzadas

### Progreso realizado:

### Pruebas con Leaflet.js:

### Se integraron funcionalidades avanzadas como:

### Activación y desactivación de capas.

### Zoom y desplazamiento suave del mapa.

### Se añadieron etiquetas dinámicas que se muestran al pasar el cursor sobre regiones específicas.

### Optimización de mapas:

### Los archivos GeoJSON fueron simplificados para mejorar el rendimiento en el navegador.

### Se probó la carga de capas en diferentes dispositivos, asegurando compatibilidad multiplataforma.

### Validación de datos narrativos:

### Se incorporaron las narrativas textuales del Capítulo 1 en el prototipo.

### Se probó la funcionalidad de botones para desplegar textos y acceder a narrativas completas.

### Resultados:

### Mapas interactivos funcionales con transiciones suaves y narrativas integradas.

### Rendimiento optimizado para garantizar una experiencia fluida en diferentes dispositivos.

#### Reuniones de Coordinación y Retroalimentación

### Propósito: Alinear al equipo en torno al progreso realizado y ajustar prioridades para las siguientes iteraciones.

### Aspectos discutidos:

### Progreso del prototipo:

### Se revisó el prototipo funcional con el equipo completo.

### Se discutieron ajustes necesarios en la navegación y las transiciones entre capas.

### Feedback sobre los mockups:

### El equipo de diseño presentó los mockups y recibió comentarios sobre la claridad visual y la experiencia de usuario.

### Se propusieron pequeños ajustes en la disposición de los botones y las etiquetas.

### Planificación para el siguiente sprint:

### Se priorizaron tareas relacionadas con la mejora de la navegación y la incorporación de nuevas capas en los mapas.

### Resultados:

### Feedback claro y procesable para mejorar el prototipo.

### Planificación detallada para las actividades de la semana siguiente.

### 2. Herramientas y Metodologías Utilizadas

#### Figma

### Se utilizó para diseñar mockups detallados que representan la apariencia final del Atlas.

### Los diseños incluyeron transiciones y efectos visuales que se implementarán en las próximas iteraciones.

#### QGIS y GeoJSON

### QGIS se utilizó para gestionar y estilizar capas de mapas.

### GeoJSON sirvió para representar datos geográficos en un formato ligero y compatible con Leaflet.js.

#### Leaflet.js

### Se implementaron interacciones avanzadas en los mapas, como etiquetas dinámicas y control de capas.

#### SCRUM

### Se trabajó dentro del sprint actual, ajustando tareas según el progreso y las prioridades identificadas en las reuniones​Fundamentos Scrum-intro.

### 3. Resultados y Entregables

#### Prototipo Avanzado

### Prototipo funcional con mapas interactivos, botones de navegación y narrativas textuales.

### Flujo básico implementado que permite explorar el Capítulo 1 y regresar al mapa principal.

#### Mockups Detallados

### Diseños visuales que representan cómo se verá y funcionará el Atlas en su versión final.

### Mockups validados por el equipo de desarrollo para garantizar su factibilidad técnica.

#### Pruebas Técnicas Exitosas

### Interacciones avanzadas probadas con Leaflet.js, como control de capas y etiquetas dinámicas.

### Optimización de mapas para garantizar una experiencia fluida en diferentes dispositivos.

### Semana 7 (18/11/2024 – 23/11/2024)

#### Objetivo General de la Semana

### La semana 7 se enfocó en desarrollar un prototipo funcional del Atlas interactivo para su presentación en las Experiencias Académicas del Colegio Mayor del Cauca (EAFIS). Este prototipo incluyó la integración de capas de mapas interactivos, navegación entre capítulos y funcionalidades clave de los botones de interacción. El equipo también recibió retroalimentación para ajustar y mejorar los aspectos técnicos y visuales del proyecto.

### 1. Actividades Realizadas

#### Desarrollo del Prototipo Funcional

### Progreso realizado:

### Integración de elementos visuales y funcionales:

### Se implementaron mapas interactivos estilizados en QGIS y exportados en formato GeoJSON.

### Los mapas se integraron en el entorno web mediante Leaflet.js, con funcionalidades como:

### Zoom y desplazamiento.

### Activación y desactivación de capas.

### Resaltado de áreas específicas al pasar el cursor.

### Navegación por capítulos:

### Se conectaron los botones de navegación con las capas correspondientes a cada capítulo.

### Al hacer clic en un botón, el usuario podía acceder a los contenidos del capítulo seleccionado, incluyendo textos narrativos y mapas interactivos.

### Incorporación de narrativas:

### Se añadieron narrativas textuales al Capítulo 1, "El Valle Alto del Río Cauca", vinculadas a puntos específicos en los mapas.

### Las narrativas se desplegaron en un panel lateral que aparece al interactuar con los mapas.

### Resultados:

### Un prototipo funcional con las principales interacciones implementadas.

### Flujo básico que conecta el mapa principal con los capítulos iniciales.

#### Preparación para las Experiencias Académicas

### Progreso realizado:

### Revisión del prototipo:

### El equipo revisó el prototipo funcional en su conjunto, evaluando la cohesión entre diseño y desarrollo.

### Se realizaron ajustes finales para garantizar una experiencia de usuario fluida.

### Simulación de la presentación:

### Se prepararon narrativas y ejemplos interactivos para mostrar durante la presentación.

### El equipo realizó una simulación de la exposición para garantizar claridad y cohesión en los temas presentados.

### Feedback previo:

### Se realizaron pruebas con un grupo reducido de usuarios para recibir comentarios sobre la usabilidad y funcionalidad del prototipo.

### Los usuarios sugirieron mejorar la disposición de algunos botones y optimizar los tiempos de carga de los mapas.

### Resultados:

### Prototipo ajustado para la presentación, con mejoras basadas en el feedback recibido.

### Estrategia clara para exponer el proyecto durante las Experiencias Académicas.

#### Colaboración Interdisciplinaria y Ajustes

### Progreso realizado:

### Feedback del equipo de diseño:

### Se revisaron los elementos visuales, como botones y etiquetas, para garantizar coherencia con la identidad visual del Atlas.

### Se realizaron pequeños ajustes en colores y tipografía para mejorar la legibilidad.

### Ajustes técnicos:

### Se optimizó el tamaño de los archivos GeoJSON para reducir tiempos de carga.

### Se configuraron los mapas para que sean responsivos, adaptándose a diferentes dispositivos.

### Planificación posterior a la presentación:

### El equipo definió las tareas necesarias para iterar sobre el prototipo después de recibir retroalimentación en las EAFIS.

### Resultados:

### Prototipo funcional mejorado, listo para ser evaluado por el público y los jurados en las Experiencias Académicas.

### Plan claro para implementar mejoras basadas en los comentarios recibidos.

### 2. Resultados y Entregables

#### Prototipo Funcional

### Prototipo que incluye mapas interactivos con funcionalidades clave:

### Navegación entre capítulos.

### Activación y desactivación de capas.

### Despliegue de narrativas textuales.

### Flujo básico implementado, conectando el mapa principal con el Capítulo 1.

#### Presentación Preparada

### Estrategia definida para la exposición del proyecto en las EAFIS.

### Material visual y narrativo listo para ser presentado, incluyendo ejemplos interactivos.

#### Mejoras Basadas en Feedback

### Botones de navegación ajustados para mayor claridad.

### Tiempos de carga de mapas optimizados.

### Semana 8 (25/11/2024 – 30/11/2024)

#### Objetivo General de la Semana

### En esta semana, el equipo se enfocó en la mejora del prototipo presentado durante las Experiencias Académicas (EAFIS), incorporando la retroalimentación recibida. Además, se trabajó en la integración de nuevas funcionalidades clave y se realizaron ajustes técnicos y visuales para garantizar una experiencia de usuario más fluida y coherente.

### 1. Actividades Realizadas

#### Incorporación de Retroalimentación

### Progreso realizado:

### Revisión de comentarios:

### Los comentarios recibidos durante las EAFIS se analizaron en detalle para priorizar las mejoras necesarias. Entre los aspectos destacados se incluyeron:

### Optimización de tiempos de carga para mapas interactivos.

### Mejor disposición de botones de navegación.

### Mayor claridad en las narrativas desplegadas en los mapas.

### Implementación de mejoras:

### Se ajustaron los botones de navegación para que fueran más intuitivos, añadiendo indicadores visuales al interactuar con ellos.

### Se optimizó el código para reducir el peso de los archivos GeoJSON y mejorar el rendimiento.

### Resultados:

### Prototipo ajustado según las sugerencias del público y los jurados.

### Interacciones más claras y funcionales para los usuarios.

#### Desarrollo de Funcionalidades Clave

### Progreso realizado:

### Integración del menú de capítulos:

### Se diseñó e implementó un menú interactivo que permite a los usuarios navegar directamente entre capítulos.

### El menú incluye botones dinámicos que resaltan el capítulo activo.

### Mejoras en las capas de mapas:

### Se añadieron nuevas capas al mapa principal, incluyendo información sobre ecosistemas y regiones naturales.

### Se implementaron controles adicionales para activar y desactivar subcapas específicas.

### Transiciones entre capítulos:

### Se desarrollaron transiciones suaves al navegar entre capítulos para mejorar la experiencia del usuario.

### Estas transiciones incluyen efectos visuales que destacan las áreas relevantes del mapa.

### Resultados:

### Menú de capítulos funcional e integrado en el flujo del prototipo.

### Mapas interactivos enriquecidos con nuevas capas y transiciones visuales.

#### Optimización del Prototipo

### Progreso realizado:

### Rendimiento técnico:

### Se simplificaron las geometrías en los archivos GeoJSON para reducir el tamaño sin comprometer la calidad.

### Se implementaron métodos de carga progresiva para garantizar que los mapas se muestren rápidamente en el navegador.

### Pruebas de compatibilidad:

### Se probaron los mapas y funcionalidades en diferentes dispositivos y navegadores, asegurando compatibilidad multiplataforma.

### Revisión de narrativa y diseño:

### Se ajustaron las narrativas desplegadas para hacerlas más concisas y claras.

### Los elementos visuales, como botones y etiquetas, se rediseñaron para garantizar coherencia y legibilidad.

### Resultados:

### Prototipo optimizado con tiempos de carga más rápidos y diseño mejorado.

### Funcionalidades completamente compatibles con dispositivos móviles y de escritorio.

#### Colaboración y Planificación

### Reuniones realizadas:

### Revisión de progreso:

### El equipo se reunió para evaluar el avance de las tareas asignadas y priorizar las pendientes.

### Se discutieron los siguientes pasos, enfocándose en completar las funcionalidades restantes antes de las próximas iteraciones.

### Feedback interno:

### Se realizaron pruebas internas con los nuevos ajustes para identificar áreas de mejora.

### Los comentarios se incorporaron en tiempo real al prototipo.

### Planificación de tareas futuras:

### Se definieron las prioridades para la integración de narrativas multimedia y la finalización del capítulo 2.

### Resultados:

### Feedback procesable para ajustar las funcionalidades implementadas.

### Cronograma ajustado para las siguientes semanas.

### 2. Resultados y Entregables

#### Prototipo Mejorado

### Incorporación de nuevas funcionalidades, como el menú de capítulos y transiciones suaves.

### Mapas interactivos enriquecidos con capas adicionales y optimizaciones técnicas.

#### Compatibilidad Asegurada

### Pruebas exitosas en dispositivos móviles y navegadores principales.

### Ajustes realizados para garantizar un diseño responsivo y accesible.

#### Narrativas Revisadas

### Contenido narrativo más claro y conciso para el Capítulo 1.

### Preparación de narrativas iniciales para el Capítulo 2.

### Semana 9 (2/12/2024 – 7/12/2024)

#### Objetivo General de la Semana

### La semana 9 se centró en la finalización del primer capítulo del Atlas interactivo, integrando todas las capas, narrativas y funcionalidades previstas. Además, se avanzó en la consolidación del entorno técnico del proyecto, aplicando optimizaciones adicionales y preparando el diseño estructural para los capítulos siguientes.

### 1. Actividades Realizadas

#### Finalización del Capítulo 1: "El Valle Alto del Río Cauca"

### Progreso realizado:

### Integración de capas y narrativas:

### Se completó la incorporación de capas geográficas relacionadas con regiones naturales y ecosistemas.

### Las narrativas textuales se vincularon a puntos clave en los mapas, proporcionando contexto adicional al usuario.

### Optimización de interacciones:

### Se mejoró la interacción entre los botones de navegación y las capas de mapas.

### Se implementaron transiciones visuales suaves al activar/desactivar capas.

### Elementos visuales ajustados:

### Se revisaron los colores y texturas de los mapas para garantizar legibilidad y coherencia visual.

### Los botones interactivos se ajustaron para incluir indicadores visuales que resalten su funcionalidad.

### Resultados:

### Capítulo 1 completamente funcional, con todas las capas y narrativas integradas.

### Una experiencia de usuario fluida y enriquecedora que combina mapas interactivos y contenido narrativo.

#### Configuración del Entorno Técnico

### Progreso realizado:

### Optimización de datos geoespaciales:

### Se redujo el tamaño de los archivos GeoJSON mediante simplificación de geometrías.

### Se aplicaron técnicas de carga progresiva para garantizar un rendimiento óptimo en el navegador.

### Pruebas en diferentes dispositivos:

### Los mapas y funcionalidades se probaron en dispositivos móviles y de escritorio para asegurar compatibilidad.

### Se realizaron ajustes en el diseño responsivo para mejorar la experiencia en pantallas más pequeñas.

### Gestión de datos narrativos:

### Se organizó una base de datos estructurada para almacenar y gestionar narrativas asociadas a los mapas.

### Se implementaron métodos de recuperación de datos para garantizar que las narrativas se desplieguen rápidamente al interactuar con los mapas.

### Resultados:

### Un entorno técnico estable y optimizado para soportar las funcionalidades actuales y futuras del Atlas.

#### Avances en el Diseño del Proyecto

### Progreso realizado:

### Preparación del Capítulo 2:

### Se comenzó a estructurar el contenido del segundo capítulo, "Redes, Nodos y Entramados Territoriales".

### Se diseñaron las primeras capas geográficas relacionadas con este capítulo.

### Mejoras visuales:

### Se revisaron los elementos visuales del capítulo 1 y se ajustaron para mantener coherencia en los capítulos siguientes.

### Los botones y etiquetas se optimizaron para garantizar que sean intuitivos y accesibles.

### Planificación del diseño global:

### Se definieron lineamientos de diseño que se aplicarán en los capítulos siguientes para mantener coherencia visual y funcional.

### Resultados:

### Base estructural para el desarrollo del Capítulo 2.

### Elementos visuales coherentes y listos para ser reutilizados en el resto del Atlas.

#### Colaboración y Reuniones de Equipo

### Reuniones realizadas:

### Revisión del Capítulo 1:

### El equipo presentó el capítulo completo y discutió mejoras adicionales antes de avanzar al siguiente capítulo.

### Se recibieron comentarios sobre la claridad de las narrativas y la funcionalidad de los mapas.

### Planificación del Capítulo 2:

### Se definieron las tareas necesarias para desarrollar el segundo capítulo, incluyendo la creación de nuevas capas y narrativas.

### Se discutieron posibles retos técnicos y visuales asociados con este capítulo.

### Resultados:

### Feedback implementado para mejorar el capítulo 1.

### Plan claro para el desarrollo del Capítulo 2.

### 2. Resultados y Entregables

#### Capítulo 1 Finalizado

### Mapas interactivos completamente funcionales con capas activables y narrativas vinculadas.

### Transiciones suaves y optimizaciones que mejoran la experiencia del usuario.

#### Entorno Técnico Estable

### Archivos GeoJSON optimizados para tiempos de carga rápidos.

### Entorno responsivo y compatible con dispositivos móviles y de escritorio.

#### Planificación del Capítulo 2

### Estructura inicial y primeras capas diseñadas.

### Lineamientos de diseño definidos para mantener coherencia en todo el Atlas.

### Semana 9 (2/12/2024 – 7/12/2024)

#### Objetivo General de la Semana

### La semana 9 se centró en la finalización del primer capítulo del Atlas interactivo, integrando todas las capas, narrativas y funcionalidades previstas. Además, se avanzó en la consolidación del entorno técnico del proyecto, aplicando optimizaciones adicionales y preparando el diseño estructural para los capítulos siguientes.

### 1. Actividades Realizadas

#### Finalización del Capítulo 1: "El Valle Alto del Río Cauca"

### Progreso realizado:

### Integración de capas y narrativas:

### Se completó la incorporación de capas geográficas relacionadas con regiones naturales y ecosistemas.

### Las narrativas textuales se vincularon a puntos clave en los mapas, proporcionando contexto adicional al usuario.

### Optimización de interacciones:

### Se mejoró la interacción entre los botones de navegación y las capas de mapas.

### Se implementaron transiciones visuales suaves al activar/desactivar capas.

### Elementos visuales ajustados:

### Se revisaron los colores y texturas de los mapas para garantizar legibilidad y coherencia visual.

### Los botones interactivos se ajustaron para incluir indicadores visuales que resalten su funcionalidad.

### Resultados:

### Capítulo 1 completamente funcional, con todas las capas y narrativas integradas.

### Una experiencia de usuario fluida y enriquecedora que combina mapas interactivos y contenido narrativo.

#### Configuración del Entorno Técnico

### Progreso realizado:

### Optimización de datos geoespaciales:

### Se redujo el tamaño de los archivos GeoJSON mediante simplificación de geometrías.

### Se aplicaron técnicas de carga progresiva para garantizar un rendimiento óptimo en el navegador.

### Pruebas en diferentes dispositivos:

### Los mapas y funcionalidades se probaron en dispositivos móviles y de escritorio para asegurar compatibilidad.

### Se realizaron ajustes en el diseño responsivo para mejorar la experiencia en pantallas más pequeñas.

### Gestión de datos narrativos:

### Se organizó una base de datos estructurada para almacenar y gestionar narrativas asociadas a los mapas.

### Se implementaron métodos de recuperación de datos para garantizar que las narrativas se desplieguen rápidamente al interactuar con los mapas.

### Resultados:

### Un entorno técnico estable y optimizado para soportar las funcionalidades actuales y futuras del Atlas.

#### Avances en el Diseño del Proyecto

### Progreso realizado:

### Preparación del Capítulo 2:

### Se comenzó a estructurar el contenido del segundo capítulo, "Redes, Nodos y Entramados Territoriales".

### Se diseñaron las primeras capas geográficas relacionadas con este capítulo.

### Mejoras visuales:

### Se revisaron los elementos visuales del capítulo 1 y se ajustaron para mantener coherencia en los capítulos siguientes.

### Los botones y etiquetas se optimizaron para garantizar que sean intuitivos y accesibles.

### Planificación del diseño global:

### Se definieron lineamientos de diseño que se aplicarán en los capítulos siguientes para mantener coherencia visual y funcional.

### Resultados:

### Base estructural para el desarrollo del Capítulo 2.

### Elementos visuales coherentes y listos para ser reutilizados en el resto del Atlas.

#### Colaboración y Reuniones de Equipo

### Reuniones realizadas:

### Revisión del Capítulo 1:

### El equipo presentó el capítulo completo y discutió mejoras adicionales antes de avanzar al siguiente capítulo.

### Se recibieron comentarios sobre la claridad de las narrativas y la funcionalidad de los mapas.

### Planificación del Capítulo 2:

### Se definieron las tareas necesarias para desarrollar el segundo capítulo, incluyendo la creación de nuevas capas y narrativas.

### Se discutieron posibles retos técnicos y visuales asociados con este capítulo.

### Resultados:

### Feedback implementado para mejorar el capítulo 1.

### Plan claro para el desarrollo del Capítulo 2.

### 2. Resultados y Entregables

#### Capítulo 1 Finalizado

### Mapas interactivos completamente funcionales con capas activables y narrativas vinculadas.

### Transiciones suaves y optimizaciones que mejoran la experiencia del usuario.

#### Entorno Técnico Estable

### Archivos GeoJSON optimizados para tiempos de carga rápidos.

### Entorno responsivo y compatible con dispositivos móviles y de escritorio.

#### Planificación del Capítulo 2

### Estructura inicial y primeras capas diseñadas.

### Lineamientos de diseño definidos para mantener coherencia en todo el Atlas.

### Semana 10 (9/12/2024 – 14/12/2024)

#### Objetivo General de la Semana

### La semana 10 se centró en la implementación del menú de capítulos y el menú de capas, optimizando las funcionalidades ya desarrolladas para garantizar una navegación más fluida y una experiencia de usuario enriquecedora. También se avanzó en la preparación de contenido y capas para el segundo capítulo del Atlas interactivo.

### 1. Actividades Realizadas

#### Implementación del Menú de Capítulos

### Progreso realizado:

### Diseño funcional:

### Se desarrolló un menú interactivo que permite a los usuarios seleccionar capítulos desde el mapa principal.

### Los botones del menú muestran nombres y descripciones cortas de cada capítulo.

### Navegación dinámica:

### Al seleccionar un capítulo, se despliega automáticamente su contenido correspondiente, incluyendo mapas, narrativas y capas asociadas.

### Se implementaron efectos visuales que resaltan el capítulo activo para mejorar la orientación del usuario.

### Optimización visual:

### El menú se diseñó de manera responsiva para que sea accesible desde dispositivos móviles y de escritorio.

### Los colores y la tipografía se ajustaron para garantizar claridad y consistencia con la identidad visual del Atlas.

### Resultados:

### Un menú de capítulos funcional y visualmente atractivo.

### Navegación más intuitiva que facilita el acceso a los contenidos.

#### Desarrollo del Menú de Capas

### Progreso realizado:

### Estructuración de capas:

### Las capas del mapa se organizaron jerárquicamente, agrupando subcapas relacionadas.

### Ejemplo: Capas de ecosistemas agrupadas bajo una capa principal "Ecosistemas del Valle Alto del Río Cauca".

### Controles de activación:

### Se implementaron interruptores que permiten activar o desactivar capas y subcapas de manera independiente.

### Al interactuar con una capa, el mapa se actualiza dinámicamente para reflejar los cambios.

### Indicadores visuales:

### Se añadieron iconos junto a las capas para indicar su contenido (e.g., ríos, regiones naturales, ecosistemas).

### Las capas activas se resaltan visualmente para mejorar la comprensión del usuario.

### Resultados:

### Menú de capas totalmente integrado con el mapa interactivo.

### Mayor control del usuario sobre la visualización de la información geográfica.

#### Preparación del Capítulo 2: "Redes, Nodos y Entramados Territoriales"

### Progreso realizado:

### Diseño preliminar:

### Se estructuraron las narrativas principales del capítulo, destacando:

### Conexiones entre nodos territoriales.

### Representación visual de redes sociales y económicas.

### Creación de capas:

### Se diseñaron y exportaron capas en QGIS que representan nodos y conexiones.

### Estas capas incluyen información sobre redes económicas y sociales relevantes para el territorio.

### Integración inicial:

### Las capas del Capítulo 2 se añadieron al entorno técnico para pruebas preliminares.

### Se realizaron ajustes en la configuración para garantizar compatibilidad con las funcionalidades existentes.

### Resultados:

### Narrativas y capas del Capítulo 2 listas para su integración en el prototipo.

### Base sólida para continuar el desarrollo de este capítulo en las semanas siguientes.

#### Optimización de Funcionalidades Existentes

### Progreso realizado:

### Rendimiento técnico:

### Se aplicaron técnicas de carga diferida (lazy loading) para las capas de mapas, reduciendo los tiempos de carga inicial.

### Los archivos GeoJSON se optimizaron aún más, eliminando datos redundantes.

### Compatibilidad y accesibilidad:

### Se probaron las funcionalidades en navegadores y dispositivos adicionales para asegurar una experiencia consistente.

### Los botones y menús se ajustaron para cumplir con estándares de accesibilidad, incluyendo soporte para navegación mediante teclado.

### Pruebas de usuario:

### Se realizaron pruebas con un grupo de usuarios para identificar problemas y áreas de mejora.

### Los comentarios se incorporaron en tiempo real, ajustando elementos como la disposición de los botones y las etiquetas de las capas.

### Resultados:

### Funcionalidades más rápidas y accesibles, con tiempos de carga significativamente reducidos.

### Experiencia de usuario mejorada gracias a las pruebas y ajustes realizados.

#### Colaboración y Reuniones de Equipo

### Reuniones realizadas:

### Revisión del Menú de Capítulos y Capas:

### El equipo discutió los avances y propuso ajustes en la disposición y funcionalidad de los menús.

### Se validó la coherencia visual y funcional entre el capítulo 1 y los nuevos componentes.

### Planificación del Capítulo 2:

### Se definieron las tareas prioritarias para integrar las capas y narrativas del segundo capítulo en las próximas semanas.

### Se identificaron posibles desafíos técnicos y se planificaron soluciones.

### Resultados:

### Feedback procesable para perfeccionar los menús.

### Plan claro para avanzar en el desarrollo del Capítulo 2.

### 2. Resultados y Entregables

#### Menú de Capítulos

### Menú funcional y estéticamente consistente que permite navegar entre capítulos de forma intuitiva.

### Navegación visualmente enriquecida con indicadores dinámicos.

#### Menú de Capas

### Controles avanzados que permiten activar y desactivar capas y subcapas.

### Indicadores visuales claros para mejorar la interacción del usuario con los mapas.

#### Avances en el Capítulo 2

### Narrativas y capas iniciales preparadas para su integración.

### Estructura preliminar definida para las interacciones de este capítulo.